z wszystkich sześciu kolumn, pozwala sugerować potrzebę i ważności podjęcia określonego zadania.

Wykaz zadań fakultatywnych planowanych do realizacji w następnym okresie planowania Unii Europejskiej - lata 2007 - 2013.

Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna.

1. Budowa gminnego systemu gospodarki odpadami.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z uwzględnieniem rozwoju demograficznego gminy.

3. Kompleksowe zmodernizowanie i właściwa eksploatacja urządzeń melioracyjnych i odwadniających.

4. Zapoczątkowanie programu  i budowa l etapu sieci dróg gminnych z nawiązaniem do dróg powiatowych oraz wyższych kategorii.

Oświata, wychowanie, gospodarka i sfera społeczna.

1. Budowa krytego basenu przy gimnazjum publicznym w Roźwienicy.

2. Budowa dwóch sal sportowych na terenie gminy.

3. Przebudowa bazy dla uprawiania sportów drużynowych, takich jak piłka nożna.

4. Budowa szkoły podstawowej w Woli Węgierskiej, z pełnym zagospodarowaniem otoczenia.

5. Rozbudowa kompleksu oświatowego w Roźwienicy.

6. Modernizacja obiektów Urzędu Gminy w Roźwienicy.

7. Stworzenie właściwego zaplecza dla racjonalnej gospodarki komunalnej na terenie gminy.

8. Tworzenie ciągów turystycznych łączących najciekawsze miejsca gminy z otoczeniem.

9. Nawiązanie kontaktów i nawiązanie partnerstwa z innymi jednostkami samorządowymi w krajach UE, a także poza nią, z położeniem nacisku na wymianę grup młodzieży oraz partnerstwo gospodarcze.

10.        Modernizacja i wyposażanie obiektów WDK.

Biorąc pod uwagę brak bliższych wytycznych, co do sposobu prowadzenia dofinansowania z funduszy unijnych, w następnym okresie planowania, przedstawiony wykaz nie obejmuje stopniowania ważności zadań. Należy się jednak spodziewać, że nadal najwyższą rangę będą miały zadania z zakresu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Lista zadań według hierarchii

Przy  ustalaniu  hierarchii  zadań  wzięto  pod   uwagę trzy  grupy kryteriów:

l GRUPA - kryteria ogólne

•   Stan przygotowania zadania inwestycyjnego (jeśli zadanie rozpoczęte - faza, w jakiej proces inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, uzyskanie wstępnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu, itp.)

•   Konieczność realizacji inwestycji wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, przepisów, zobowiązań (podstawa prawna - ustawa, uchwała, rozporządzenie).

•   Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi (czy dana inwestycja jest uzależniona od realizacji innego zadania inwestycyjnego, czy powinna być realizowana po zakończeniu innych prac).

•   Zgodność z przyjętymi programami i strategią.

II GRUPA - kryteria szczegółowe

Korzyści z inwestycji:

•   o charakterze społecznym (należy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba mieszkańców lub wielkość obszaru, jaki zamieszkują beneficjenci).

•   o charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną, wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie gminy).

Wpływ na środowisko naturalne pod kątem eliminacji problemów ekologicznych i spełniania wymagań prawnych.

Poparcie społeczne (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia mieszkańców na temat pilności, konieczności realizacji zadania). Miernik - liczba mieszkańców lub wielkość terytorium, jakie zamieszkują.

III GRUPA - kryteria finansowe

Źródła finansowania inwestycji (rodzaj, jeśli istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz to, z jakim stopniem pewności, czy istnieje możliwość współfinansowania i w jakim zakresie).

Wpływ na budżet gminy (wzrost dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji -chodzi o bezpośredni wpływ na budżet gminy, np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, koszty dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposażenia, usług, itp.). Należy określić dla pierwszego roku po zakończeniu realizacji inwestycji oraz średnio dla lat następnych.

Przyjęta hierarchia zadań współfinansowanych z budżetu gminy oraz ze środków Unii Europejskiej ma odzwierciedlenie w prezentowanych w dalszej części opracowania kartach zadań.

VI. REALIZACJA ZADAŃ l PROJEKTOM

Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006

Poniżej zestawiono zadania realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Roźwienica.

Szczegółową charakterystykę projektów zaprezentowano w ramach kart zadań. Karty te obejmują projekty objęte interwencją planu.

ZADANIE nr   1

| 1. | Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roźwienica - Mokra i Rudołowice - Mokra |
| --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |
|  | Obszar strategiczny | Infrastruktura ochrony środowiska |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Wzrost jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców |
|  | Cel branżowy | l. 3. Cel branżowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
|  | Program realizacyjny | l. 3. D. Opracowanie programu zbilansowania gospodarki wodno-ściekowej |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Roźwienica-Mokra i Rudołowice -Mokra |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z rur PE o średnicach od 90-200mm z możliwością przyłączenia 44 posesji w początkowym etapie oraz wszystkich posesji powstających lub zainteresowanych przyłączeniem w następnych okresach. |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | Zadanie przewidziane do realizacji w ramach gminnego programu budowy kanalizacji sanitarnej, rozpoczętego w 1999 roku. |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Roźwienica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; planem zagospodarowania przestrzennego |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od.. .....do..... |
|  |  |  | (m-c, rok) |
|  |  | Postępowanie przetargowe | 01.2005 |
|  |  | Roboty budowlano -montażowe |  |
|  |  | Etap l | 03.05-11.05 |
|  |  | Etap II |  |
| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Roźwienica

|  | - wskaźniki produktu | Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - 8,21 km Liczba wybudowanych przyłączy - 44 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | -wskaźniki rezultatu | Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - 44 szt. |
|  | - wskaźniki oddziaływania | Liczba osób korzystających z sieci - 216 osób |
| 11. | Przewidywane nakłady do | poniesienia w okresie 2004-2006 (w tyś. zł) |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tyś. zł) |  | w | tym (w tyś. zł) |
|  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Inne |
|  | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2005 | 1 005,56 | 237,65 | 90,34 | 0,00 | 677,57 | 0,00 |
|  | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM | 1 005,56 | 237,65 | 90,34 | 0,00 | 677,57 | 0,00 |
| 12. | Przewidywane nakłady do długoterminowe (w tyś. zł) | poniesienia w następnych latach - projekty -nie dotyczy |
| 13. | Uwagi: Zadanie powiązane jest z realizowanymi wcześniej inwestycjami między innymi budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roźwienica, Realizacja zadania umożliwi uruchomienie terenów inwestycyjnych (inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usług, rzemiosło) znajdujących się na terenie przysiółka Mokra. |

ZADANIE nr   2

| 1. | Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji w miejscowości Więckowice |
| --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |
|  | Obszar strategiczny | Infrastruktura ochrony środowiska |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Wzrost jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców |
|  | Cel branżowy | l. 3. Cel branżowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
|  | Program realizacyjny | l. 3. D. Opracowanie programu zbilansowania gospodarki wodno-ściekowej |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Więckowice, gmina Roźwienica |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Kanalizacja sanitarna z rur PCV D 200mm oraz PE 63-110 mm o łącznej długości 4031 mb Przyłączenie 40 posesji. |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | Zadanie przewidziane do realizacji w ramach gminnego programu budowy kanalizacji sanitarnej, rozpoczętego w 1 999 roku |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Roźwienica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji Okres realizacji zadania od do |
|  |  | (miesiąc, rok) |
|  |  |  | Postępowanie przetargowe 01-2005 |
|  |  |  | Roboty budowlano -montażowe |
|  |  |  | Etap l 03.05-11.05 |
|  |  |  | Etap II — — |

10 Oczekiwane rezultaty realizacji badania:

|  | - wskaźniki produktu | Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - 3,03 km Liczba wybudowanych przyłączy - 40 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | - wskaźniki rezultatu | Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - 40 szt. |
|  | - wskaźniki oddziaływania | Liczba osób korzystających z sieci - 218 osoby |

11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tyś. zł)

|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tyś. zł) | w tym (w tyś. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Inne |
|  | 2004 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2005 | 667,22 | 162,39 | 59,39 | 0,00 | 445,44 | 0,00 |
|  | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM | 667,22 | 162,39 | 59,39 | 0,00 | 445,44 | 0,00 |

12. Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach - projekty długoterminowe (w tyś. zł)- nie dotyczy

13. Uwagi:

Zadanie powiązane jest z realizowanymi wcześniej inwestycjami między innymi budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrowice, rurociągami tłocznymi i przepompownią sieciową w miejscowości Bystrowice

Realizacja zadania umożliwi uruchomienie terenów inwestycyjnych (inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usług i rzemiosła) znajdujących się w miejscowości Więckowice.

ZADANIE nr    3

| 1. | Nazwa zadania: Przebudowa- modernizacja drogi gminnej Nr 3332013 w miejscowości Tyniowice i Węgierka |
| --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |
|  | Obszar strategiczny | Infrastruktura komunikacyjna |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Wzrost jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców |
|  | Cel branżowy | l. 3. Cel branżowy ROZWÓJ KOMUNIKACJI ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ KONCEPCJĄ |
|  | Program realizacyjny | l. 3. D. Program budowy i modernizacji dróg gminnych |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Tyniowice i Węgierka |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Zadanie obejmuje przebudowę- modernizację drogi gminnej w zakresie przekroju pasa drogowego, czyli jezdni i poboczy. Projekt obejmuje dla pełnego zakresu modernizowanej drogi wykonanie odwodnienia w postaci systemu rowów melioracyjnych . |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | W miejscowość Tyniowice i Węgierka poprzez wykonanie modernizacji drogi zakończony zostanie proces poprawy warunków życia mieszkańców oraz zostanie skrócony czas przejazdu pomiędzy dwoma gminami.. |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Gminy Roźwienica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od do |
|  |  |  | (m-c, rok) |
|  |  | Postępowanie przetargowe | 01-2005 |
|  |  | Roboty budowlano -montażowe |  |
|  |  | Etap l | 05.05-09.05 |
|  |  | Etap II |  |

10.Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Długość zmodernizowanych dróg gminnych - 1.42 km

- wskaźniki rezultatu

Nośność zmodernizowanych dróg - odpowiednio dla osi obliczeniowych 100Mpa._____________

- wskaźniki oddziaływania

Liczba pojazdów korzystających z drogi - 18250,00 szt/rok

11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tyś. zł)

w tym (w tyś. zł)

Lata

Całkowity koszt

projektu (w tyś. zł)

Budżet państwa

Środki UE

Budżet gminy

Prywatne

Inne

0,00

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2005

375,00

30,00

0,00

225,00

346,14

106,80

211,17

28,17

2006

O

0,00

721,14

58,17

436,17

0,00

RAZEM

223,80

12.

Przewidywane nakłady długoterminowe (w tyś.

Uwagi:

do poniesienia w następnych latach - projekty zł) - nie dotyczy

13.

ZADANIE nr    4

| 1. | Nazwa zadania: Przebudowa- modernizacja dróg Nr ew. gruntów 1023; 987/6 i 990/3 w miejscowości Roźwienica |
| --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |  |
|  | Obszar strategiczny | Infrastruktura komunikacyjna |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Wzrost jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców |
|  | Cel branżowy | l. 3. Cel branżowy ROZWÓJ KOMUNIKACJI ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ KONCEPCJĄ |
|  | Program realizacyjny | l. 3. D. Program budowy i modernizacji dróg gminnych |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Roźwienica, gmina Roźwienica |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Zadanie obejmuje przebudowę- modernizację dróg osiedlowych w pełnym zakresie przekroju pasa drogowego, czyli jezdni i chodników (odpowiednio powierzchnia) . Wody opadowe będą odprowadzane do systemu rowów melioracyjnych . |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | Zagospodarowane osiedle posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę podziemną, poprzez wykonanie dróg zakończony zostanie proces poprawy warunków życia mieszkańców. |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Rokietnica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od. ......do..... |
|  |  |  | (m-c, rok) |
|  |  | Postępowanie przetargowe | 01-2005 |
|  |  | Roboty budowlano -montażowe |  |
|  |  | Etap l | 03.05-09.05 |
|  |  | Etap II | —— |

ZADANIE nr    5

| 1. | Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum publicznym w Roźwienicy |
| --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |
|  | Obszar strategiczny | Oświata |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Zapewnienie dzieciom i młodzieży lepszych warunków kształcenia |
|  | Cel branżowy | l. 3. Cel branżowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
|  | Program realizacyjny | l. 3. D. Kształtowanie gminnej sieci edukacyjnej i podnoszenie standardów funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Roźwienica, gmina Roźwienica |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Budowa sali sportowej z funkcją dla gier zespołowych oraz organizowania widowisk dla społeczności lokalnej w rozmiarach dostosowanych do możliwości racjonalnego wykorzystania zbudowanego obiektu. |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | Gmina Rokietnica pozbawiona scharakteryzowanego w póz. 6 karty | jest obiektu |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Roźwienica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; planem zagospodarowania przestrzennego |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od.... ...do..... |
|  |  |  | (kwartał, rok) |
|  |  | Dokumentacja projektowa | Istniejąca |
|  |  | Postępowanie przetargowe | 01.2005 |
|  |  | Roboty budowlano-montażowe | 03-2005 -08.2006 |

ZADANIE nr    6

| 1. | Nazwa zadania: Budowa kanalizacji w miejscowości Tyniowice |
| --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |
|  | Obszar strategiczny | Infrastruktura ochrony środowiska |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Wzrost jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców |
|  | Cel branżowy | 1.3. Cel branżowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
|  | Program realizacyjny | 1.4. D. Opracowanie programu zbilansowania gospodarki wodno-ściekowej |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Tyniowice, gmina Roźwienica |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy 0 200 - 0 160 ciśnieniowa o średnicy 0160-110 o łącznej długości 10851 mb. Przyłączenie 110 budynków |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | Zadanie przewidziane do realizacji w ramach gminnego programu budowy kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 1 999 r. |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Roźwienica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od.. .....do..... |
|  |  |  | (m-c, rok) |
|  |  | Aktualizacja dokumentacji projektowej | aktualna |
|  |  | Postępowanie przetargowe | 01-2006 |
|  |  | Roboty budowlano-montażowe -etap l | 03.2006-10.2006 |
|  |  | Etap II |  |
| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |
|  | - wskaźniki produktu Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - 10851 mb. |
|  | - wskaźniki rezultatu Liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji - 110 szt |
|  | - wskaźniki Liczba osób korzystających z sieci 511 osób oddziaływania |
| 11. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tyś. zł) |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tyś. zł) | w tym (w tyś. zł) |
|  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Inne |
|  | 2004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1416,15 | 311,80 | 129,92 |  | 974,43 |  |
|  | RAZEM | 1416,15 | 311,80 | 129,92 |  | 974,43 |  |
| 12. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach - projekty długoterminowe (w tyś. zł) - nie dotyczy |
| 13. | Uwagi: |

ZADANIE nr   7

| 1. | Nazwa zadania: Budowa kanalizacji w miejscowości Chorzów |
| --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Roźwienica |
|  | Obszar strategiczny | Infrastruktura ochrony środowiska |
|  | Cel strategiczny | l. Cel strategiczny Wzrost jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców |
|  | Cel branżowy | 1.3. Cel branżowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
|  | Program realizacyjny | 1.4. D. Opracowanie programu zbilansowania gospodarki wodno-ściekowej |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): | Gmina Roźwienica Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) | Nie dotyczy |
| 5. | Lokalizacja zadania: | Miejscowość Chorzów, gmina Roźwienica |
| 6. | Charakterystyka zadania: | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy 0 200 - 0 160 i ciśnieniowa o średnicy 01 10 - 63 o łącznej długości 7637 mb. Przyłączenie 79 budynków |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): | Zadanie przewidziane do realizacji w ramach gminnego programu budowy kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 1 999 r. |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) | Zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Roźwienica; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica; Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego; |
| 9. | Harmonogram realizacji: | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od.......do..... |
|  |  |  | (m-c, rok) |
|  |  | Aktualizacja dokumentacji projektowej | aktualna |
|  |  | Postępowanie przetargowe | 01-2006 |
|  |  | Roboty budowlano-montażowe -etap l | 03.2006 -10.2006 |
|  |  | Etap II |  |

| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |
| --- | --- |
|  | - wskaźniki produktu Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - 7637 mb. |
|  | - wskaźniki rezultatu Liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji - 79 szt |
|  | - wskaźniki Liczba osób korzystających z sieci 326 osób oddziaływania |
| 11. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tyś. zł) |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tyś. zł) | w tym (w tyś. zł) |
|  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE | Inne |
|  | 2004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1078,03 | 262,09 | 74,18 |  | 741,76 |  |
|  | RAZEM | 1078,03 | 262,09 | 74,18 |  | 741,76 |  |
| 12. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach - projekty długoterminowe (w tyś. zł) - nie dotyczy |
| 13. | Uwagi: |

V.   POWIĄZANIE   PROJEKTÓW   Z   INNYMI   DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY

Zgodność zadań objętych interwencją planu oraz zadań komplementarnych z celami strategii lokalnej oraz strategii regionalnej

Zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 zgodne są ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego.

Realizacja zadań opisanych kartami od nr 1 do nr 7 przyczyni się do (zgodnie ze Strategią Województwa Podkarpackiego) spełnienia zapisów zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa a w szczególności n/w obszarów i celów strategicznych:

2.  Obszary wiejskie,

Cel strategiczny Nr 1 - Rozwój   alternatywnych    źródeł dochodu na obszarach wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju Kierunek działania Nr 1-  Tworzenie     warunków     do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej   poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,

Kierunek działania Nr 2 - Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, upowszechnianie metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska.

Cel strategiczny Nr 2 - poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych Kierunek  działania  Nr 2 -   Unowocześnienie     produkcji poprzez  : modernizację   gospodarstw   rolnych,   postęp      biologiczny,   sprawną strukturę dystrybucji, zaopatrzenia, przetwórstwa , usług. Cel strategiczny Nr 3 - Odnowa wsi i modernizacja przestrzeni wiejskiej Kierunek działania Nr 2- Podniesienie standardu życia i pracy na wsi Kierunek   działania   Nr   3   -   zaspokojenie   potrzeb   społecznych   i kulturalnych i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Kierunek działania Nr 4- Modernizacja przestrzeni wiejskiej.

Opisane działania odnoszą się również do planowanej budowy dróg opisanych kartami zadań nr 6 i 7.

Przytoczone  działania  są jedynie  przykładami  związku   planowanych   inwestycji ze Strategią Województwa.

Z perspektywy zbieżności Planu Rozwoju Lokalnego gminy Roźwienica z działaniami podejmowanymi przez władze wyższego szczebla najważniejszym dokumentem jest zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2004 - 2006. Cele strategiczne opisane w Planie Rozwoju Lokalnego w pełni korespondują z założeniami rozwoju wyznaczonymi dla obszaru województwa, którego cele szczegółowe obejmują najważniejsze sfery oddziaływania polityki regionalnej państwa. Ich realizacja w sposób zintegrowany wzmacnia spójność społeczno-ekonomiczna regionu i przyczynia się do wzrostu konkurencyjności

Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane raz w roku na etapie oceny Planu Rozwoju Lokalnego na podstawie:

-   danych statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy,

-   danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie

wskaźników rezultatu

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004-2006

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004- 2006 oparta jest na Uchwale Rady Gminy Roźwienica w sprawie budżetu na rok 2004,

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono aktualne prognozy inflacyjne. Inflacja założona na lata 2005 - 2006 jest wyższa od inflacji roku 2003. Uzasadnione to jest między innymi szybszym wzrostem gospodarczym, a co za tym idzie tendencją do wzrostu inflacji.

Prognoza inflacyjna powinna przedstawiać się następująco:

-   lata 2005 - 2006 - 3%

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na poziom dochodów gminy w nadchodzących latach będzie miała liczba ludności, jaka w gminie się osiedli.

Przyrost liczby mieszkańców, szczególnie ten migracyjny, ma znaczący wpływ na dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od nieruchomości. Wzrost liczby ludności jest też jednym z czynników zwiększających subwencję oświatową, której wzrost jest uzależniony między innymi od ilości dzieci uczęszczających do szkół.

Prognoza wzrostu liczby mieszkańców, uwzględniająca coraz większą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę, przy jednoczesnym założeniu, że poziom dochodów ludności będzie wzrastać, powinna kształtować się następująco:

-   lata 2005-2006-3,0%.

Znaczącą pozycją w dochodach gminy jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Jego wysokość będzie uzależniona od nowo powstających przedsiębiorstw w gminie. Ich rozwój w najbliższych latach uzależniony jest od kondycji całej gospodarki. Należy przyjąć, że w latach 2005-2006 ilość przedsiębiorstw powstających w gminie zacznie wzrastać z powodu planowanej budowy węzła z autostradą A4. W gminie planowany jest węzeł w miejscowości Rudołowice Mokra. Jednak wysokość tych dochodów oraz termin wybudowania Węzła jest aktualnie trudny do określenia, dlatego nie można uwzględnić go przy planowaniu dochodów.

Aktualnie rozbudowywana jest w gminie oczyszczalnia ścieków oraz budowane jest gimnazjum .

Wartość realizowanej inwestycji to około 2 900 000 zł.

Źródłem dochodów, z jakiego może korzystać, gmina są dochody z mienia, a szczególnie ze sprzedaży gruntów. Łącznie gmina posiada około 53 ha gruntów przekształconych lub ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do przekształcenia. W prognozie przyjęto sprzedaż gruntów w roku 2004 zgodnie z projektem budżetu na lata kolejne, opierając się na wykonaniu roku 2003.

Bardzo ważnym źródłem dochodów gminy są dochody pochodzące ze źródeł pozabudżetowych. Od 1999 roku gmina korzystała z nich bardzo umiejętnie i one miały największą dynamikę przyrostów. W roku 2003 gmina uzyskała dotację z funduszu SAPARD w wysokości przekraczającej 1 300 000 zł.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w bieżącym roku stwarza możliwość korzystania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Na lata 2004 -2006 zaplanowano pozyskanie łącznie 5.790 tyś. zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na pozostałe lata nie opracowywano prognozy dochodów i wydatków, ponieważ prognoza taka obarczona by była dużym ryzykiem, ze względu na małą ilość danych dotyczących przyszłego budżetu Unii Europejskiej.

Pozostałe dochody prognozowane są na poziomie roku 2004, plus przewidywana inflacja.

Wiadomo jednak, że szczególnie dotacje celowe z budżetu państwa są trudno przewidywalne ze względu na to, że nie istnieją stabilne reguły ich ustalania. Szczególnie w kilkuletniej perspektywie czasowej możliwe są ich radykalne zmiany. Można przewidywać, zniesienie niektórych dotacji na zadania zlecone. Powinno się ono wiązać ze zwiększeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dlatego można, albo nie, prognozować dotacji celowych albo prognozować je z założeniem, że ich brak zostanie pokryty wpływami podatkowymi i nie będzie miał dużego wpływu na całość prognozy. Podobna sytuacja ma miejsce przy prognozowaniu wydatków bieżących. Założono, że dodatkowe zadania nakładane na gminę przez Ustawodawcę zostaną pokryte zwiększonym udziałem w podatkach lub dotacjach celowych.

Wydatki bieżące Gminy na lata 2004 - 2006 zostały zaplanowane na poziomie roku 2004, uwzględniając przewidywaną inflację. Obsługa zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek została umniejszona o przypadające na dany rok umorzenia.

Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciąganych na prefinansowanie środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu w zakresie informacji i promocji Planu,

-  przygotowanie   rocznych   raportów   na   temat   wdrażania   Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokładne oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego jest odpowiedzialna za:

-  kreowanie,   przyjmowanie  i  składanie  wniosków  aplikacyjnych   od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,

-  kontrolę formalną składania wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

-  zapewnienie     informowania     o    współfinansowaniu     przez     UE realizowanych projektów.

Realizacja zadań opierać się będzie głównie na wdrażaniu
projektów	zapisanych
w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Ponadto realizowanych będzie
szereg projektów wpisujących się w cele i działania obowiązującej w
gminie strategii lokalnej lecz nie objętych interwencją przedmiotowego
planu.

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Roźwienica na lata 2004-2013 stanowi dokument o charakterze programu operacyjnego. Plan koncentruje się przede wszystkim na realizacji zadań określonych w strategii lokalnej (tzw. zadań priorytetowych).

Ponadto do Planu Rozwoju Lokalnego wprowadzane będą także inne zadania wpisujące się w cele oraz działania strategii gminy i wykazujące powiązania z zadaniami realizowanymi w ramach planu.

W okresie 2004-2006 możliwa jest realizacja również innych planów/programów o charakterze operacyjnym, jednak wyłącznie w przypadku podjęcia odpowiedniej decyzji przez właściwe organy gminy i zagwarantowania na ich realizację środków w budżecie lokalnym. W szczególności dotyczy to Planu Odnowy Wsi.

Po zakończeniu roku budżetowego kolejno w latach 2004, 2005, 2006 opracowane zostaną raporty z realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego.

W procesie monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego przewidziano następujące fazy:

Ocenę wstępną

Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów.

Monitoring sterujący

Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. Dla skutecznej realizacji monitoringu sterującego powinien zostać wyłoniony zespół składający się z radnych Rady Gminy i przedstawicieli administracji samorządowej. Celem działania zespołu będzie stały nadzór nad dotrzymaniem terminów realizacji zadań cząstkowych oraz ocena rezultatów wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z rekomendowaniem władzom samorządowym niezbędnych działań modyfikujących.

Kontrolę końcową- ewaluację efektów.

Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Planie Rozwoju Lokalnego cele zostały osiągnięte oraz ustalić przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych. Podobnych projektów w przyszłości. Są one również kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji Planu Rozwoju Lokalnego gminy.

Narzędzia służące zbieraniu informacji zaproponowane w czasie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych elementów zapewniających efektywne wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego . Również systematyczne zbieranie danych i gromadzenie ich w

istniejących bazach danych jest elementem ułatwiającym późniejsze prace zespołu monitorującego.

Miary wykonania projektu.

W celu rzetelnego monitorowania wdrażania ważne jest ustalenie mierzalnych celów i zadań, najlepiej opisanych przez dane ilościowe o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników.

Dla każdego z projektów zaproponowano odpowiednie miary wykonania. Pozwolą one w przyszłości ocenić stopień zaawansowania projektu i sukces w jego realizacji. Pomiar osiąganych wyników pozwala odróżnić powodzenie od porażki. Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy bezwzględnych informacji statystycznych mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla prowadzonych zmian czy świadczenia usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać , że muszą być one interpretowane łącznie . Pojedynczy wskaźnik czy liczba może dawać mylne, zbyt optymistyczne lub zbyt pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. Zaproponowane miary umożliwiają bezstronną ocenę osiąganych efektów.

Porównywanie wskaźników.

Jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny efektów realizowanego Planu Rozwoju Lokalnego jest również porównanie osiąganych wyników pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Odniesienie efektów własnej pracy do osiągnięć innych przy pomocy porównywalnych wskaźników , pozwala na obiektywną ocenę postępu i skali zachodzących zmian. Może jednocześnie prowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorów działania (tzw. Dobrych praktyk), których wspólnym mianownikiem jest wydajność.

2. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego.

Zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze - raz w roku powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego powinny być wprowadzone nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości

( na przykład pozyskanie dodatkowych środków ) bądź zgłaszanych potrzeb.

Efektem pracy zespołu monitorującego mają być coroczne sprawozdania o stopniu realizacji celów i ewentualne wskazania do aktualizacji Planu. W przypadku nie osiągania założonych parametrów jakościowych i ilościowych ( pożądanych zmian) ich korekta stanie się przedmiotem odpowiednich Uchwał Rady Gminy.

Przyjęto że:

> w kolejnych latach , sprawozdanie z realizacji działań zawartych w planie strategicznym przedstawione będzie na jednej sesji rady gminy w pierwszym półroczu.

> Plan Rozwoju Lokalnego będzie aktualizowany zawsze

jednocześnie z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Roźwienica (chyba , że zajdą okoliczności wymagające wcześniejszej aktualizacji).

> Instrumentem operacyjnym zarządzania strategicznego gmina jest Wieloletni Plan Inwestycyjny; przyjmuje się, że zmiany WPI automatycznie aktualizują wartości podane w Planie Rozwoju Lokalnego i nie wymagają każdorazowego wprowadzania odpowiednich korekt do tekstu Planu Rozwoju Lokalnego ( w szczególności do załączonych tam kart projektów).

> Osobą odpowiedzialna za zebranie, opracowanie i przedstawienie informacji na sesji Rady w październiku każdego roku jest przewodniczący zespołu ds. wdrażania i monitorowania Planu

> Wójt i Rada Gminy oceniają skuteczność działań koordynacyjnych wyznaczonej jednostki.

> Po przedyskutowaniu wariantów, Rada uchwala działania przewidziane na kolejne lata realizacji Planu.

3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Rada Gminy i Zespół monitorujący zapewniają środki, informacje i promocje w zakresie udzielonej pomocy z funduszy strukturalnych.

Informowanie i promowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Roźwienica odbywać się będzie poprzez organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach na temat możliwości wsparcia ze środków UE o zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla poszczególnych projektów oraz rezultatach tych działań. Na stronie internetowej Gminy Roźwienica podawane będą systematycznie

informacje o realizacji projektów, stanie ich zaawansowania i osiągniętych efektach w ramach Planu

4. Zagrożenia związane z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego.

Zaproponowane w Planie Rozwoju Lokalnego projekty zostały określone w czasie i zakresie merytorycznym zgodnie z dostępnymi aktualnie danymi. Większość informacji na temat kosztów danego projektu nie jest jednak dokładnych, są to kwoty przybliżone, pokazujące tylko przewidywany koszt projektu w stosunku do możliwości finansowych samorządu. Plan Rozwoju Lokalnego w swoim zakresie pokazuje w ten sposób wagę finansową poszczególnych projektów w stosunku do innych, również ważnych dla społeczności przedsięwzięć . Dlatego należy pamiętać . iż koszty realizacji projektu zapisane w niniejszym dokumencie nie mogą być podstawa do oceny jakości zarządzania zasobami finansowymi gminy w jakimkolwiek ujęciu. Całość kosztów związanych z realizacją Planu Rozwoju Lokalnego nie jest możliwa do określenia. Składają się na nią fundusze wewnętrzne i zewnętrzne i praca osób zaangażowanych w rozwój gminy.

Następnym ważnym elementem jest zakres rzeczowy projektów. Na etapie planowania Planu Rozwoju Lokalnego nie da się przewidzieć zarówno okoliczności sprzyjających realizacji danego zamierzenia jak i przeszkód (finansowych, organizacyjnych i formalnych), które utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe jego wdrożenie. Dlatego wszystkie projekty należy traktować bardziej jako otwarte pomysły , które powinny być modyfikowane i zmieniane w oparciu o zmieniające się okoliczności , niż zamknięte przedsięwzięcia. W wielu sytuacjach zadania projektowe są tak duże , że po odpowiedniej adaptacji mogą zacząć funkcjonować jako samodzielne projekty, co powinno zostać uwzględnione przy kolejnej aktualizacji tego dokumentu.

Spis Tabel i Rysunków

1. Tab. Nr 1 Sołectwa gminy Roźwienica

2. Tab. Nr 2 Udział poszczególnych gleb w gminie Roźwienica wśród gruntów ornych

3. Tab. Nr 3 Sieć dróg na terenie gminy Roźwienica w roku 2004

4. Tab. Nr 4 Zwodociągowanie gminy Roźwienica

5. Tab. Nr 5 Szkoły w gminie Roźwienica

6. Tab. Nr 6 Jednostki organizacyjne zarejestrowane w systemie REGON w gminie Roźwienica na tle innych gmin powiatu jarosławskiego.

7. Tab. Nr 7 Ruch naturalny ludności gminy Roźwienica w latach 1998-2002.

8. Tab. Nr 8 Migracje ludności gminy Roźwienica na tle innych gmin powiatu jarosławskiego w roku 2002.

9. Tab. Nr 9 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Roźwienica w latach 2001 - 2003

10. Tab. Nr 10 Główne powody trudnej sytuacji życiowej w latach 2001-

2003

11. Tab. Nr 11 Sytuacja bezrobocia w gminie Roźwienica

12. Tab. Nr 12 Zadania dla pierwszego okresu akcesyjnego w latach

2004 -2006

13. Tab. Nr 13 Zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze objętym interwencją Planu Rozwoju Lokalnego

14. Tab. Nr 14 Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004 -2006 ( w tyś. zł).

15. Tab. Nr 15 Zgodność zadań objętych interwencją planu oraz zadań komplementarnych z celami strategii lokalnej.

16. Tab. Nr 16 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

17. Tab. Nr 17 Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

18. Tab. Nr 18 Indykatywna tablica finansowa Planu Rozwoju Lokalnego gminy Roźwienica ( w tyś. zł).

19. Tab. Nr 19 Prognoza dochodów gminy Roźwienica na lata 2004 -2006.

20. Tab. Nr 20 Prognoza wydatków bieżących i rozchodów gminy Roźwienica na lata 2004 - 2006.

21. tab. Nr 21 Prognoza wydatków inwestycyjnych gminy Roźwienica na lata 2004 - 2006 z uwzględnieniem przychodów.

Spis rysunków i diagramów

1. Rys. Nr 1 Gmina Roźwienica na tle powiatu jarosławskiego

2. Rys. Nr 2 Gmina Roźwienica na tle województwa podkarpackiego

3. Rys. Nr 3 Sieć kanalizacyjna gminy Roźwienica

4. Rys. Nr 4 Zwodociągowanie gminy Roźwienica

5. Rys. Nr 5 Struktura wiekowa mieszkańców gminy Roźwienica w roku 2004.